INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE CAMPUS SAPUCAIA DO SUL PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Curso: Curso Técnico de Nível Médio em Administração/Modalidade Proeja Disciplina: Gestão de Projetos Turma: 5F Professor (a): Martiele Cortes Borges Carga horária total: 30h Ano/semestre: 2019/1 Horário disponível para atendimento: Quartas e sextas-feiras (18:00 as 20:30)

1. EMENTA: Conceitos Básicos sobre um Projeto. Conceito sobre metas e objetivos. Definição das tarefas de um projeto. Ordenação das tarefas de um projeto. Definição do tempo das atividades de um projeto. Caminho crítico e tempo total de um projeto. Definição dos Recursos Humanos de um Projeto

2. OBJETIVOS: Conhecer as técnicas de identificação, elaboração, execução e gerenciamento de projetos. Propor e implementar um projeto.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: UNIDADE I – Introdução - Conceito e características de um projeto - A necessidade e os benefícios de projetos nas organizações - Sucesso de um projeto: conceito e fatores críticos - O ciclo de vida de um projeto - Estruturas organizacionais para projetos UNIDADE II – Processos do gerenciamento de projetos - Fase de iniciação - Fase de planejamento - Fase de execução e controle - Fase de encerramento UNIDADE III – Principais áreas do gerenciamento de projetos - Gerenciamento da integração - Gerenciamento do escopo - Gerenciamento do tempo - Gerenciamento de custos - Gerenciamento da qualidade - Gerenciamento dos recursos humanos - Gerenciamento da comunicação - Gerenciamento dos riscos - Gerenciamento das aquisições UNIDADE VI – Projeto Integrador - Atividade cooperativa - Interdisciplinaridade - Extensão

4. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: Aulas expositivas e dialogadas, com recursos audiovisuais, leitura e discussões de casos ou reportagens, elaboração de trabalhos (individuais, dupla, grupo), pesquisa bibliográfica. Sempre que possível promover dinâmicas e vivências interdisciplinares. Recursos: Quadro, data-show, textos de Apoio e pesquisa em bibliografia especializada.

5. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Prova: Corresponde a 30% da nota. Avaliação individual Estudos de Caso e exercícios em sala: 20% da nota. Projeto: Corresponde a 50% da nota. A avaliação será processual e contínua. Será resultante do planejamento, elaboração escrita e execução de um projeto. Relatórios individuais de atuação e em equipe serão avaliados. Prova de Recuperação: Abrange o conteúdo da prova. Individual e sem consulta ao material de aula. OBSERVAÇÕES: Alunos em dependência deverão procurar o professor. Alunos em dependência deverão, obrigatoriamente, participar de todas as atividades e avaliações previstas em um cronograma próprio, divulgado e entregue no primeiro encontro. * O aluno terá direito a recuperar uma prova, não realizada, na última semana de aula do semestre vigente com conteúdo cumulativo e peso correspondente a avaliação perdida pelo aluno. Observação: Demais ausências deverão ser justificadas na CORAC no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a data de término da ausência. Pedidos posteriores a este prazo não serão considerados. LEGISLAÇÃO – JUSTIFICATIVA DA FALTA - Decreto-Lei 715-69 - relativo à prestação do Serviço Militar (Exército, Marinha e Aeronáutica). - Lei 9.615/98 - participação do aluno em competições esportivas institucionais de cunho oficial representando o País. - Lei 5.869/79 - convocação para audiência judicial. Legislação – Ausência Autorizada (Exercícios Domiciliares) - Decreto-Lei 1,044/69 - dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções que indica. - Lei 6.202/75 - amparo a gestação, parto ou puerpério. - Decreto-Lei 57.654/66 - lei do Serviço Militar (período longo de afastamento). - Lei 10.412 - às mães adotivas em licença-maternidade. Aos alunos que por motivos maiores não comparecerem nas aulas, mas que retornem antes do fim do semestre, será permito conforme regimento a realização de apenas uma avaliação não realizada. Igualmente tal, aluno (a) já estará em recuperação sendo necessária a realização de prova geral com peso 10, logo não serão realizadas atividades como trabalhos de pesquisa em substituição as atividades ou provas em atraso. Compreende-se que tal ação é justa com os demais alunos (as) que realizaram regularmente as atividades propostas, conforme cronograma abaixo.

6. HORÁRIO DISPONÍVEL PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL: Martiele Cortes Borges: quartas e sextas-feiras (18h às 20:30) – Sala dos Professores

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: CARVALHO, Marly Monteiro de. Construindo competências para gerenciar projetos: teoria e casos. São Paulo: Atlas, 2005. MAXIMIANO, A. C. Amaru. Administração de projetos: transformando idéias em resultados. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2002. LACOMBE, Francisco e HEILBORN, Berto (2008). Admisitração: princípios e tendências. 1 Edição revisada. Saraiva, São Paulo. 8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ROBBINS, Stehen P & COULTER, Mary (1998). Administração. 5 Edição. Prentice-Hall do Brasil Ltda. MENEZES, L. César. Gestão de projetos. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2003. ROBBINS, Stehen P. Comportamento Organizacional. 9 edição. Editora Prentice Hall do Brasil Ltda, São Paulo, SP. 2002.

CRONOGRAMA

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

Curso: Curso Técnico de Nível Médio em Administração/Modalidade Proeja

Disciplina: Gestão de Projetos

Professor (a): Martiele Cortes Borges

Ano/semestre: 2019/1

Turma: 5F

Email: martieleborges@sapucaia.ifsul.edu.br

| Aula | Data | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25/02/2019 | Apresentação do plano de ensino e de regras básicas da disciplina + Apresentação e conceito de projeto. |
| 2 | 11/03/2019 | Introdução: conceito iniciais de projeto. |
| 3 | 18/03/2019 | As fases de um ciclo de um projeto. Estudo de caso em sala. |
| 4 | 25/03/2019 | Definição do projeto do semestre e planejamento dos projetos. |
| 5 | 01/04/2019 | Elementos para o sucesso e o fracasso em um projeto. |
| 6 | 08/04/2019 | Os processos para a realização de um projeto. |
| 7 | 15/04/2019 | Preparação para escolha do Projeto. |
| 8 | 22/04/2019 | Áreas de gerenciamento de projetos |
| 9 | 29/04/2019 | Execução de projeto |
| 10 | 06/05/2019 | Execução de projeto – 5W2H |
| 11 | 13/05/2019 | Execução de projeto - objetivos |
| 12 | 18//05/2019 | Execução do projeto |
| 13 | 20/05/2019 | Execução de projeto - |
| 14 | 27/05/2019 | Execução de projeto |
| 15 | 03/06/2019 | Execução de projeto |
| 16 | 10/06/2019 | Execução de projeto |
| 17 | 17/06/2019 | Execução de projeto – Finalização e entrega |
| 18 | 24/06/2019 | PROVA |
| 19 | 01/07/2019 | Recuperação |
| 20 | 08/07/2019 | Reavaliação |